**План – график мероприятий**

**по введению электронных дневников обучающихся**

**и электронных журналов успеваемости в МБОУ «Преображенская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление** **Деятельности**  | **Мероприятия**  | **Сроки** **исполнения**  | **Ответственные**  |
| Создание нормативно- правовой базы, обеспечивающей введение электронных дневников и электронных журналов  | Изучение методических рекомендаций по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде.  | сентябрь 2012 г.  | Директор школы Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И.  |
| Разработка и утверждение Положения об электронном дневнике и электронном журнале.  | октябрь2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Подготовка приказа по школе «О введении электронных дневников обучающихся и электронных журналов успеваемости».  | ноябрь2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организационно-информационное обеспечение введения электронных дневников и электронных журналов | Ознакомление участников образовательного процесса с различными вариантами электронного журнала и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей.  | октябрь2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Ознакомление участников образовательного процесса с требованиями и нормами Федерального закона РФ от 27. 07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  | Ноябрь 2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организационно-методическое обеспечение электронных дневников и электронных журналов Создание организационного обеспечения введения электронных дневников и электронных журналов  | Проведение обучения педагогов школы.  | Ноябрь 2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Назначение ответственного за координацию работы по ведению электронных дневников и электронных журналов.  | ноябрь2012 г.  | Директор школы Обухова А.А.  |
| Назначение ответственного за техническое обеспечение ведения электронных дневников и электронных журналов.  | ноябрь2012 г.  | Директор школы Обухова А.А. |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников школы.  | до 20. 06. 2012 г.  | Директор школы Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И.., педагоги  |
| Проведение семинара-практикума «Введение в образовательный процесс школы электронных дневников и электронных журналов успеваемости».  | декабрь2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организация консультаций по ведению электронных дневников и электронных журналов.  | В течение 2012 – 2013 учебного года.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Участие педагогов школы в муниципальных семинарах, консультациях по введению электронных дневников и электронных журналов.  | В течение 2012 – 2013 учебного года.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Регистрация школы на сайте, разрабатывающем программное обеспечение «Электронный дневник» и «Электронный журнал».  | октябрь 2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей обучающихся.  | Ноябрь - декабрь 2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Размещение информационного материала о подготовке к введению и порядке введения электронных дневников и электронных журналов на школьном сайте.  | ноябрь 2012 г., в течение 2012 – 2013 учебного года.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Создание информационного обеспечения введения электронных дневников и электронных журналов  | Проведение родительского собрания по вопросам введения электронных дневников и электронных журналов.  | 2 декабря 2012 г.  | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Мониторинг введения в школе электронных дневников и электронных журналов  | Исследование процесса и результатов введения в школе электронных дневников и электронных журналов.  | В течение 2012 – 2013 учебного года.  | Директор школы Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И..  |
| Координация и контроль хода введения электронных дневников и электронных журналов  | Контроль хода введения электронных дневников и электронных журналов.  | В течение 2012 – 2013 учебного года.  | Директор школы Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |