**План – график мероприятий**

**по введению электронных дневников обучающихся**

**и электронных журналов успеваемости в МБОУ «Преображенская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление**  **Деятельности** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** |
| Создание нормативно-  правовой базы, обеспечивающей  введение электронных дневников и электронных журналов | Изучение методических рекомендаций по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде. | сентябрь  2012 г. | Директор школы  Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Разработка и утверждение Положения об электронном дневнике и электронном журнале. | октябрь  2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Подготовка приказа по школе  «О введении электронных дневников обучающихся и электронных журналов успеваемости». | ноябрь  2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организационно-информационное обеспечение введения электронных дневников и электронных журналов | Ознакомление участников образовательного процесса с различными вариантами электронного журнала и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей. | октябрь  2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Ознакомление участников образовательного процесса с требованиями и нормами Федерального закона РФ от 27. 07. 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных». | Ноябрь 2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организационно-методическое обеспечение электронных дневников и электронных журналов  Создание организационного обеспечения введения электронных дневников и электронных журналов | Проведение обучения педагогов школы. | Ноябрь  2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Назначение ответственного за координацию работы по ведению электронных дневников и электронных журналов. | ноябрь  2012 г. | Директор школы  Обухова А.А. |
| Назначение ответственного за техническое обеспечение ведения электронных дневников и электронных журналов. | ноябрь  2012 г. | Директор школы  Обухова А.А. |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников школы. | до 20. 06. 2012 г. | Директор школы  Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И.., педагоги |
| Проведение семинара-практикума «Введение в образовательный процесс школы электронных дневников и электронных журналов успеваемости». | декабрь  2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Организация консультаций по ведению электронных дневников и электронных журналов. | В течение 2012 – 2013 учебного года. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Участие педагогов школы в муниципальных семинарах, консультациях по введению электронных дневников и электронных журналов. | В течение 2012 – 2013 учебного года. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Регистрация школы на сайте, разрабатывающем программное обеспечение «Электронный дневник» и «Электронный журнал». | октябрь 2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей обучающихся. | Ноябрь - декабрь 2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Размещение информационного материала о подготовке к введению и порядке введения электронных дневников и электронных журналов на школьном сайте. | ноябрь 2012 г.,  в течение 2012 – 2013 учебного года. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Создание информационного обеспечения введения электронных дневников и электронных журналов | Проведение родительского собрания по вопросам введения электронных дневников и электронных журналов. | 2 декабря 2012 г. | заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |
| Мониторинг введения в школе электронных дневников и электронных журналов | Исследование процесса и результатов введения в школе электронных дневников и электронных журналов. | В течение 2012 – 2013 учебного года. | Директор школы  Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И.. |
| Координация и контроль хода введения электронных дневников и электронных журналов | Контроль хода введения электронных дневников и электронных журналов. | В течение 2012 – 2013 учебного года. | Директор школы  Обухова А.А., заместитель директора по УВР Парамонова Т.А,, заместитель директора по ИКТ Мухамадиева Н.И. |